|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | **COSIGN** | **일시** | 2018. 5. 14 |
| **회의장소** | 융합공학관 310호 | **참석자** | 고동욱, 이동현, 이연주, 전인종 |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의 안건** | **소프트웨어 계획서 작성** |
| **회의 내용**  **및**  **점검 사항** | 1. 요구사항 변경 내용 숙지. 2. 작성된 요구사항 명세서 및 클래스 설계서 검토. 3. 구현 단계에서 소스코드 작성 시작을 위해 클래스 별로 일감 분배. 4. 금요일까지 각 담당한 클래스별 소스코드를 작성해오기로 결정. 5. 앞으로도 이 시간 및 장소에 모여 회의하기로 결정. |
| **이 슈** | 1. 팀원들이 모두 걱정하던 구현 단계를 시작하면서 많은 어려움을 겪을 것으로 예상된다. |

ㄴ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **결정 사항** | **내 용** | **담 당 자** |
| Subject 관련 클래스 소스코드 작성 | 고동욱, 전인종 |
| To Do 관련 클래스 소스코드 작성 | 이동현, 이연주, 차인협 |